附件1

## 2024年度双牌县住房和城乡建设局

## 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2025年 5 月 21日

# （此页为封面）

2024年度双牌县住建局整体支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

## 1、机构职能

## 双牌县住房和城乡建设局是县政府工作组成部门，主要承担全县新型城镇化、住房保障、房地产、建设市场监督管理等职责。负责全县城乡环境基础设施建设、城镇老旧小区改造、保交楼、农村住房建设管理（危房改造、自建房安全整治）、既有住宅加装电梯、城乡建设绿色发展、房地产监管和物业管理、建筑质量与安全生产监管、消防验收与备案、勘察设计管理、历史文化名城（名镇名村、传统村落）保护、工程建设项目审批制度改革、招投标监管与稽查、城建档案管理等事务。

## 2、单位机构组成、人员概况

根据上述职责，县住建局设9个内设机构：1、办公室（加挂政工股、计划财务审计股、信访室）；2、政策法规与执法稽查股；3、行政审批服务股；4、综合验收备案股；5、建筑业管理股；6、城市建设管理股；7、村镇建设管理股；8、人防设施建设管理股；9、人防指挥通信股。我单位是正科级事业单位。全局总编制30名（其中，行政编6名、机关后勤编制1名、城乡建设事务中心11名、建设工程质量安全监督站12名）。实际在编人员为29名（其中，公务员6名、机关后勤1名、城乡事务中心10名、质量监站12名）。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

总目标：按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。阶段性目标：狠抓建筑工地质量安全上台阶，确保我县建筑领域安全生产稳定、可控、有序发展；推进老旧小区改造工作项目建设；传统村落数字博物馆建设；全县农村房屋安全隐患排查工作。

2.预期主要的生态、社会和经济效益

通过住建部门整体支出资金项目的实施。乡镇污水处理工程对优化环境，减少污染，保护生物多样性有明显成效，以及上级部门对单位各项工作的认可程度预期达到90%以上，单位积极获得表彰，住房安全隐患排查工作保障群众住房安全，群众满意度预期达到95%以上。

# 二、一般公共预算支出情况

# 双牌县住房和城乡建设局2024年部门预算收入和支出为5728.41万元，年末整体支出13170.56万元，三公经费8.82万元，其中公务接待费5.83万元，公务用车运行维护费2.99万元。

## （一）基本支出情况

## 基本支出438.41万元，占总支出的比重为3.33%。其中人员经费356.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费81.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

- 项目支出情况

## 项目支出3062.9万元，主要包括五里牌污水处理厂及配套管网工程250万元，双牌县水污染治理设施建设提标改造1638万元，老旧小区改造707.12万元，非税收入返还工作经费64.88万元，农村危房改造资金76万元等。

- 三、政府性基金预算支出情况。

## 项目支出7095.41万元，主要包括永水路道路景观工程160万元，居民自建房安66.5万元，居民自建房安15万元，县城区污水处理能力提升项目6800万元等。

- 四、国有资本经营预算支出情况。

## 我单位无国有资本经营预算支出情况

- 五、社会保险基金预算支出情况。

## 我单位无社会保险基金预算支出情况

# 六、部门整体支出绩效情况

根据2024年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解我县住建局整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我县住建局整体部门支出资金管理，提升全县城市建设水平和人民群众的幸福指数。实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《双牌县预算支出绩效评价管理办法》（双财绩〔2022〕14号）等文件要求，对我县住建局整体部门支出资金的管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设投入、过程、产出及效率3个一级指标、下分6个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为98分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：财务股年底，制定评价实施方案，确定现场评价时间。

2.组织实施。办公室、政策法规股、行政审批服务股、综合验收备案股、建筑业管理股、城市建设管理股、村镇建设管理股、办公室做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

（四）项目绩效情况分析

1.经济性分析。2024年我县住建局整体部门支出资金13170.56万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为100%（办公经费控制率＝办公经费支出数/办公经费预算数）。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我局及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3.效益性分析。我局围绕狠抓建筑工地质量安全上台阶，确保我县建筑领域安全生产稳定、可控、有序发展等工作目标，不断根据外部环境进行结构调整和创新的能力，实现城市建设的各项具体目标。及时组织了各项城市建设工程的施工，年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。

（五）综合评价情况及评价结论

## 1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算严格按预算执行。

## 2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我单位预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

## 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

我县住建局部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。

根据《县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，对我县住建局部门整体支出资金绩效自评得分为94.5分。

# 七、存在的问题及原因分析

## 1、预算执行率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

## 2、专项资金利用率较低。年末报账不及时。

## 3、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

- 下一步改进措施

## 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

## 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

## 3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

## 4、加强培训指导。组织培部，提升股室人员对绩效目标设定和指标理解能力，确保科学合理制定二级和三级指标。

## 5、完善指标体系。建立标准化的绩效指标库，明确指标逻辑关系，为股室提供参考模板，保障绩效目标的可衡量性和准确性。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

## 自评良好，按规定公开。

双牌县住建局部门整体支出绩效评价表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 |  | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 |  | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
|  |  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 |  | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 |
|  |  | 预算管理 |  | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
|  |  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
|  |  |  |  |  | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 |  | 预算管理 |  |  | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
|  |  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
|  |  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 |  | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8 |  | 8 |
|  |  | 履职 效益 |  | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 |
| 合计（分） |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

## 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 |  | 29 |  | 96.67% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 一、部门基本支出 |  |  | 352.86 |  | 438.41 |  |
| 其中：公用经费 | 119.67 |  | 33.9 |  | 81.73 |  |
| 其中：办公费 | 22.57 |  | 5 |  | 13.03 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 18.6 |  | 7.3 |  | 10.3 |  |
| 会议费、培训费 | 4.8 |  |  |  |  |  |
| 三公经费 | 10.86 |  | 10 |  | 8.82 |  |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 3.99 |  | 3 |  | 2.99 |  |
| 其中：公务车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公务车运行维护 | 3.99 |  | 3 |  | 2.99 |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.公务接待 | 6.87 |  | 7 |  | 5.83 |  |
| 二、项目支出小计 | 3527.98 |  | 4307.46 |  | 12732.15 |  |
| 1. 2022年农村危房改造工作经费 |  |  | 11.6 |  | 11.6 |  |
| 2.乡镇污水处理设施运营费 |  |  | 69.27 |  | 69.27 |  |
| 3.迎宾路关联片区改造工程 |  |  | 15 |  | 15 |  |
| 4.其他社会保障缴费 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 5.城建档案管理费 |  |  | 9.57 |  | 9.57 |  |
| 6.非税收入返还工作经费 |  |  | 81.8 |  | 64.89 |  |
| 7. 施工审查费 |  |  | 30 |  | 18.64 |  |
| 8.23年质监站退休人员补差养老金 |  |  | 11.64 |  | 11.64 |  |
| 8.24年农村危改资金 |  |  | 160 |  | 76 |  |
| 9. 2024年老旧小区改造资金 |  |  | 2500 |  | 1658.21 |  |
| 10.县城区污水处理能力提升项目 |  |  |  |  | 6800 |  |
| 11.双牌县水污染治理设施建设提标改造 |  |  |  |  | 3276 |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |  | 548.89 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 1、加强领导，确保节约意识落到实处；2、加强宣传，促进正确观念；3、完善机制，严格要求各个部门。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

## 2024年度部门整体支出绩效自评表

| 县级预算部门名称 | 双牌县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5728.41 |  | 20002.54 | 13170.56 | 10 | 65.84% | 8 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：6956.19 |  |  |  |  | 其中：基本支出：438.41 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：10424.67 |  |  |  |  | 项目支出：12732.15 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：2621.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 总目标：按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。阶段性目标：狠抓建筑工地质量安全上台阶，确保我县建筑领域安全生产稳定、可控、有序发展；推进老旧小区改造工作项目建设；传统村落数字博物馆建设；全县农村房屋安全隐患排查工作。 |  |  |  |  | 年度总体目标均已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 评扣分标准 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 农村危房改造数量 | 63户 | 63户 |  | 农村危房改造63户上得2分，每减少1户扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 城市建筑风险隐患排查整治 | 1760栋 | 1760栋 |  | 城市建筑风险隐患排查整治1760栋以上得2分，每减少1栋扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 保交楼交付数量 | 296套 | 296套 |  | 保交楼交付数量296套以上得2分，每减少1套扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 住建领域安全事故隐患专项整治 | 20次 | 20次 |  | 住建领域安全事故隐患专项整治20次以上得2分，每减少1人次扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 单位考核人数 | 29人 | 29人 |  | 控制在编制内计满分，超编1人扣1分直到扣完为止 | 20 | 20 |  |
|  |  | 资金使用正确率 | 100% | 100% |  | 财政资金使用率100%得2分，每降低1%，扣0.1分，扣完为止。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 项目（工程）验收合格 | 85% | 90% |  | 验收合格率达到85%以上得4分，每减少5%扣0.5分，扣完为止 | 4 | 4 |  |
|  |  | 培训合格率 | 100% | 100% |  | 培训合格率达到100%以上得3分，每减少5%扣0.5分，扣完为止 | 3 | 3 |  |
|  |  | 工作完成及时率 | 100% | 100% |  | 按时完成100%以上得3分，每减少5%扣0.5分，扣完为止 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用及时率 | 100% | 100% |  | 该指标主要考察各项资金是否使用正确率是否达到计划标准 | 10 | 9 |  |
|  | 效益指标 | 基础建设的经济效益主要显示社会效益 | 100% | 100% |  | 满意度95%以上得5分，每减少5%扣1分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 提升人民群众幸福指数 | 2% | 2% |  | 提升2%以上得5分，每减少1%扣2分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 优化环境，减少污染，保护生物多样性 | 100% | 100% |  | 提升2%以上得5分，每减少1%扣2分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 保障群众住房安全 | 住房有保障 | 住房有保障 |  | 住房安全达到100%得5分，每减少1%扣1分 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |  | 满意度95%以上得10分，每减少5%扣1分。 | 10 | 9 |  |
|  | 成本指标 | 基本支出 | 438.41万 | 438.41万 |  | 预算内得5分，超过预算每20万元扣0.5分，扣完为止 | 5 | 4 |  |
|  |  | 项目支出 | 12732.15万 | 12732.15万 |  | 预算内得5分，超过预算每20万元扣0.5分，扣完为止 | 5 | 4 |  |
| 总分 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 非税收入返还工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 双牌县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 81.8 | 64.89 | 64.89 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 81.8 | 64.89 | 64.89 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 用于单位全面运转产生的工作经费 |  |  |  | 全面完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 单位在职人数 | 29人 | 29人 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用正确率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 2024年工作成效 | 较好 | 较好 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 96% | 20 | 20.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 64.89万 | 64.89万 | 20 | 20.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 施工图审查服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 双牌县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 双牌县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 30 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 18.64 | 18.64 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 用于施工图审查服务费报账实际支付 |  |  |  | 全面完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 施工图审查服务费审查次数 | 20次 | 20次 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 审查施工图审查服务费的合格率 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 20 | 20.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 施工图审查服务费 | 18.64万元 | 18.64万元 | 20 | 20.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 老旧小区改造资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 双牌县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 双牌县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 2500 | 1658.21 | 1658.21 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 2500 | 1658.21 | 1658.21 | 10 | 100.00% | 9 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成59个老旧小区改造计划 |  |  |  | 完成59个老旧小区改造计划 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造数量 | 59个 | 59个 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 老旧小区改造的合格率 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 20 | 20.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造资金 | 1658.21万元 | 1658.21万元 | 20 | 18.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.00 |  |

2024年双牌县住房和城乡建设局项目资金绩效自评报告

- 项目概况

- 项目单位基本情况

- 双牌县住房和城乡建设局内设机构包括：1、办公室（加挂政工股、计划财务审计股、信访室）；2、政策法规与执法稽查股；3、行政审批服务股；4、综合验收备案股；5、建筑业管理股；6、城市建设管理股；7、村镇建设管理股；8、人防设施建设管理股；9、人防指挥通信股。

- 项目基本情况简介

- 农村危房改造工作经费11.6万元

- 主要用于单位农村危房改造工作。包括办公费、广告费、差旅费等。

- 2.施工图审查服务费项目资金18.64万元

- 根据湖南省人民政府减轻企业负担领导小组办公室（以下简称“省减负办”）《关于7起国家部委曝光我省涉企违规收费案件的通报》（湘减负办[2017]13号）、《湖南省人民政府办公厅关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查制度改革的意见》（湘政办发[2017]67号）、《湖南省财政厅关于切实做好财政经建领域有关重点工作的通知》（湘财建函[2020]14号）等文件要求，我县实行政府购买施工图审查服务。

- 3.乡镇污水处理设施运营费69.27万元

- 用于各乡镇污水处理厂维修、检测、商业化运营、技术人员工资等。

- 4.城建档案管理费9.57万元

- 主要用于2011-2014、2023年文书档案管理及2008-2023年城建档案工作底图整理。

- 5.2024年农村危房改造资金76万元

- 用于我县农村危房改造63户

- 6.非税收入64.89万元

- 主要用于全单位日常工作经费。包括办公费、广告费、水电费、差旅费等。

- 7.2024年老旧小区改造资金1658.21万元。

- 用于全县59个老旧小区改造项目。

- 8.县城污水处理能力提升项目6800万元。

- 项目用地面积32650平方米，污水处理厂设计总规模为5.0万m立方/d。配套建设延伸污水收集主管道19.28km,改造更换污水管道7.12公里，管径为DN300-DN800；延伸接户管5Km,管径为DN200，新建污水提升泵站3座、智能截流井18座。

- 9.双牌县水污染治理设施建设提标改造3276万元

- 2024年超长期特别国债项目。

- 10.迎宾路关联片区改造工程15万元

- 主要用于迎宾路关联片区改造。

- 11.其他社会保障缴费0.5万元

- 主要用于单位缴纳其他社会保障缴费。

- 项目资金使用及管理情况

- 以上11个项目资金均已落实、执行到位。

- 项目组织实施情况

（1）老旧小区改造：2023年城镇老旧小区改造项目已基本完工；2024年实施城镇老旧小区改造59个。

（2）双牌县城区污水处理提升项目：湖南省双牌兴隆建筑工程有限公司联合湖南长大建设集团股份有限公司中标，中标金额9202.5万元，已拨付工程款6800万元。

（3）双牌县水污染治理设施建设提标改造项目：湖南省双牌兴隆建筑工程有限公司联合湖南中天建设集团股份有限公司中标，中标金额97805.3万元，已拨付工程款1638万元。

（4）城建档案管理方面：接收建设工程竣工档案项目4个（纸质档案80卷），建立电子扫描档案文件4个。完成2011至2013年及2023年度文书档案整理600余份。接待档案查阅人员40次，查阅档案70巻。线上办理联合验收项目4个。添置档案馆专用消防器材若干、新增除湿机2台，空调机1台。

# 四、存在的问题及原因分析

## 1、预算执行率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

## 2、专项资金利用率较低。年末报账不及时。

## 3、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

- 五、下一步改进措施

## 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

## 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

## 3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

## 4、加强培训指导。组织培部，提升股室人员对绩效目标设定和指标理解能力，确保科学合理制定二级和三级指标。

## 5、完善指标体系。建立标准化的绩效指标库，明确指标逻辑关系，为股室提供参考模板，保障绩效目标的可衡量性和准确性。

双牌县住房和城乡建设局

2025年5月21日

附件5

双牌县住建局财政专项（项目）资金绩效评价表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 4 |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 4 |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档； | 3 |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 4 |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 7 |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ （计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 6 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝（计划成本-实际成本） /计划成本×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计（分） |  | 98 |  |  |  |